基于克隆代码的自动驾驶软件缺陷预测工具

测试报告

| 日 期 | 版 本 | 说明 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-22 | 1.0 | 基线测试记录，AI辅助说明，修复验证待补 |  |

目  录

1 被测对象及AI融合方案概述	3

2 AI实践过程与成果	3

2.1 实践过程	3

2.2 新增测试成果	3

2.3 测试环境	3

3 AI反思与批判	3

6 小组成员贡献度	4

1 被测对象及AI融合方案概述

被测软件为 clone-code-snippets-predictor（基于克隆代码的自动驾驶软件缺陷预测工具）。该工具以 Apollo、Autoware 等自动驾驶开源项目的克隆检测 XML 与 Git 提交历史为输入，依次完成克隆片段位置提取、历史信息与标签统计、代码度量提取、数据汇总与 PCA 特征分析，为克隆代码缺陷预测研究准备数据表。模块一已完成克隆提取（CE）、历史与标签（HL）、数据汇总（CO）三个模块的测试。

本次选择测试的关键模块为 Halstead 度量提取：Extract_HalsteadMetrics.py 约 124 行，含 Get_SourceFile、save_metrics_to_excel 两个方法及 main 入口；其度量核心来自 Halstead_parser_code/code_halstead_extract.py 的 HalsteadMetrics 类，约 139 行，主要方法为 analyze（预处理、分词、计数）与 calculate_metrics。该模块在流水线中的定位是把克隆片段行号与对应版本源文件结合，统计操作符、操作数的种类数与出现次数并写回 Excel，为数据汇总与特征分析提供数值特征；模块一明确将其列为暂不覆盖项。

本模块选择方案2（测试手段含AI），并选用豆包（Doubao）大模型作为 AI 测试助手。被测项目为纯 Python 数据处理脚本，不包含 AI 模型或算法，不具备方案1（测试对象含AI）的条件；AI 工具的应用场景为测试用例设计、测试数据生成与缺陷定位，详细过程见第 2 章。

2 AI实践过程与成果

2.1 实践过程

AI 原始输出（关键对话摘录）。第一轮：请 AI 阅读 HalsteadMetrics 源码并设计测试用例，AI 输出 20 条用例建议，覆盖空文件、纯声明、赋值、字符串、注释、include、宏、控制流、行号范围、文件缺失等常规等价类场景，并预测主要预期值，例如对 int a = 10; 预测操作数为 {a:1}（经执行验证正确）。第二轮：请 AI 生成 pytest 代码，AI 输出 conftest.py 与测试文件骨架，包含临时文件 fixture、源码动态加载与断言结构。

AI 初稿的预期值与覆盖存在两类问题，小组逐一修正。其一，AI 对单行宏用例的预期错误：AI 认为 #define MAX 100 之后 MAX 不应出现在操作数中，但按 Halstead 度量语义，宏在使用点的名称仍应计入操作数，按 AI 初稿写出的断言会使该用例错误失败；小组按语义修正预期后该用例通过。其二，AI 初稿遗漏了数字字面量边界、字符字面量、HTML 实体、续行宏、起始行号 0、新建工作簿等 7 类场景，小组逐项补充为正式用例。

最终成果对比：AI 初稿的 20 条用例预计全部通过；小组补充边界并修正预期后共 26 条，实际执行 18 条通过、8 条失败，8 条失败全部来自人工补充的边界用例，对应 7 个源码缺陷（见表 2-1）。AI 初稿对源码质量的乐观判断被人工验证推翻。

2.2 新增测试成果

新增 26 条自动化用例（HM-001 至 HM-021、EX-001 至 EX-005），用例清单见《模块二测试用例清单.xlsx》。执行结果见表 2-1，AI 辅助与人工改进的关键差异见表 2-2。

表 2-1 模块二执行结果汇总

| 组别 | 总数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM（度量分析器） | 21 | 13 | 8 | 61.90% |
| EX（提取与写回） | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 合计 | 26 | 18 | 8 | 69.23% |

AI 辅助与人工改进的关键差异见表 2-2。

表 2-2 AI 辅助与人工改进差异

| 环节 | AI 辅助产出 | 小组关键改进 | 差异效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例设计 | 20 条常规等价类用例初稿 | 修正 1 处预期错误；补充 7 类边界场景至 26 条 | 从“预计全通过”变为可复现 8 项失败 |
| 测试数据 | 给出 C++ 样例与 xlsx 构造思路 | 用 tmp_path 实际落盘并核对内容 | 数据可复现、可审计 |
| 缺陷定位 | 指出 isdigit 判断、tokenize 正则、start_line 条件等检查点 | 逐条复核根因并区分独立缺陷 | 8 条失败归并为 7 个可修复缺陷 |

关键改进在于把 AI 对源码的乐观预期转化为可复现的缺陷证据：8 条失败分别对应浮点字面量误计、十六进制字面量拆分、字符字面量误计、续行宏体残留、HTML 实体未还原、double 前缀拆分、起始行号 0 静默整文件、新建工作簿写入失败；其中除最后一类（EX-005，脚本以追加模式打开不存在文件）外，其余 7 项均为 Halstead 分析器的源码缺陷，HM-004 与 HM-016 在同一代码段暴露两个独立根因，分计。全部缺陷待修复，尚未进行修复验证。

2.3 测试环境

被测程序运行条件：macOS（Apple Silicon，arm64）；Python 3.14.7；第三方依赖 pandas 3.0.6、openpyxl 3.1.5、numpy 2.5.3（HalsteadMetrics 分析器本身仅用标准库）。无数据库、无网络账户、无 GPU 要求；被测源码为版本 e53ac30 的本地阅读副本，文件哈希与 manifest.json 一致，执行期间未修改源码。

测试代码运行条件：pytest 9.1.1 作为单元测试框架；临时 C++ 样例与 xlsx 工作簿由 tmp_path 在测试中实时生成，不依赖项目既有数据；被测算法未被 Mock。执行命令为 python3 -m pytest Test_Module2/tests -v，结果保存于 test-results/run-01/。

3 AI反思与批判

本组采用方案2，以下从四个问题反思 AI 工具在本次测试中的效用与价值。

- AI 工具帮我们做了什么：①用例设计——AI 在数分钟内产出 20 条用例初稿，覆盖空文件、赋值、字符串、注释、include、宏、控制流、行号范围等主要等价类，显著缩短了从源码到用例框架的时间；②测试数据——AI 给出 C++ 样例与 xlsx 构造思路，直接可用；③缺陷定位——对 8 条失败，AI 结合源码提出检查 isdigit 判断、tokenize 正则、start_line 条件、ExcelWriter 模式等方向，与人工核对的根因一致，加快了定位速度。

- AI 工具哪里“不靠谱”：①预期值错误——AI 认为宏定义行移除后，使用点的宏名 MAX 不应计入操作数，与 Halstead 语义相悖，按 AI 初稿断言会使该用例错误失败；②覆盖盲区——AI 初稿没有考虑浮点/十六进制字面量、字符字面量、HTML 实体、续行宏、起始行号 0、新建工作簿等边界，而这些恰是全部 7 个缺陷所在；③代码细节——AI 生成的源码加载方式未考虑项目实际目录层级，需人工核对修正。

- 人做了什么：①修正 AI 对单行宏的预期错误，依据是 C/C++ Halstead 度量语义（宏名在使用点属于操作数）；②补充 7 类边界用例并独立计算预期值，8 条失败全部为人工补充用例所暴露；③核对 AI 生成的代码骨架，修正源码路径与 fixture 逻辑后执行；④对 8 条失败逐条分析根因，将同根因失败归并为 7 个缺陷并记录可复现步骤。

- AI 工具在测试中的角色定位：本次实践中 AI 是“辅助者”而非“替代者”或“捣乱者”。判断依据：AI 显著提升了用例产出速度，并提供可用的代码骨架与定位方向，这是“辅助”；但 AI 的预期存在错误、覆盖存在盲区，若不经人工修正，按 AI 初稿执行会得到“全部通过”的错误结论并掩盖 7 个真实缺陷，因此它不能替代人工的正确性判断；同时 AI 的输出没有造成方向性误导，其错误均被人工验证及时纠正，也不属于“捣乱者”。

6 小组成员贡献度

本次小组成员、学号及分工如下（班级、组长信息及比例待小组最终核实，总和为 100%）。

表 6-1 小组成员贡献度

| 姓名 | 学号 | 实际任务 | 代码贡献 | 缺陷贡献 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周宸怡 | M202677154 | AI 用例初稿审查与修正、边界用例补充、测试数据构造、报告撰写 | 50% | 50% | 50% |
| 周迅豪 | M202677204 | AI 对话设计与原始输出整理、pytest 脚本联调、测试执行与缺陷分析、报告校对 | 50% | 50% | 50% |