克隆代码数据处理工具

模块一测试缺陷报告书

| 日 期 | 版 本 | 说明 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-11 | 1.0 | 记录5项问题，修复验证待补 | 周迅豪 |
| 2026-09-11 | 2.0 | 补齐修复验证 | 周迅豪 |

目  录

1引言	3

1.1编写目的	3

1.2背景	3

1.3定义	3

1.4参考资料	4

2测试环境	4

2.1硬件环境	4

2.2软件环境	4

3 模块功能测试	4

3.1被测软件	4

3.2测试策略	5

3.3执行步骤	5

3.4缺陷表	6

3.4.1 克隆片段提取	6

3.4.2 历史分析与标签	7

3.4.3 数据汇总	10

3.5结果分析和结论	10

1引言

1.1编写目的

本文记录三个数据处理模块在基线测试中暴露的问题，供复核、修复和回归使用。预期读者包括：

- 课程教师

- 小组成员

- 后续修复和验证人员

1.2背景

项目使用Python处理克隆检测XML、提交历史和Excel数据。本轮验证克隆片段提取、历史分析与标签、数据汇总。

本软件名称：clone-code-snippets-predictor。

本项目的任务提出者：周迅豪、周宸怡。

开发者：周迅豪、周宸怡。

用户：使用代码片段数据进行分析的研究和学习人员。

运行方式：本地脚本；本次执行无需联网。

1.3定义

CE为克隆提取，HL为历史与标签，CO为汇总；diff区块包含修改及上下文行；Bug是启发式标签，不是人工确认的真实缺陷。表中“新建”表示已复现、待修复。

1.4参考资料

| 序号 | 标题 | 文件名称 | 发表日期 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实践要求 | 实践作业要求v2026.pdf | 2026版 | 课程文件 |
| 2 | Pytest官方文档 | Full pytest documentation（在线文档）. | 持续更新 | https://docs.pytest.org/en/stable/contents.html |
| 3 | 源码基线 | 版本e53ac30 | 以仓库为准 | 项目仓库 |
| 4 | 执行记录 | results.xml及pytest-output.txt | 2026-09-11 | baseline目录 |
| 5 | Pytest测试夹具说明 | About fixtures（在线文档）. | 持续更新 | https://docs.pytest.org/en/stable/explanation/fixtures.html |

2测试环境

2.1硬件环境

执行设备为本机Windows电脑，CPU为AMD Ryzen 7 5800H。内存为16G，显示器无要求。测试使用少量临时文件，无专用硬件要求。

2.2软件环境

Windows 10，Python 3.12.14；pytest 9.1.1、pandas 3.0.1、openpyxl 3.1.5、numpy 2.3.5。无需数据库、账号或网络服务。

3 模块功能测试

3.1被测软件

被测版本e53ac3008e681c113b6123189caea1779933b121，本地阅读副本位于tmp/project-review。文件哈希与baseline/manifest.json一致，执行期间未修改源码。

3.2测试策略

采用等价类、边界值和场景法，共40条自动化用例。以临时XML和Excel复现问题，重新读取输出核对数据；同根因的多个失败场景合并登记。

3.3执行步骤

1.准备项目源码、tests目录及测试依赖，核对manifest.json中的版本和文件哈希。

2.从项目根目录执行：python -m pytest tests --source-dir tmp/project-review -v。若源码与tests同级，可省略source-dir。

3.保存JUnit XML和终端日志，按用例编号复核失败。正式基线时间为2026-09-11 10:10，40条中34条通过、6条失败。

4.缺陷表中的单项可用pytest的-k选项选择，例如-k test_hl_015。

3.4缺陷表

3.4.1 克隆片段提取

表3.4.1 BUG-M1-001

| 测试人 | 周迅豪 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-11 10:10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | 克隆片段提取 |  |  | 功能编号 |  |  | CE |  |  |  |
| 测试项编号 | BUG-M1-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | R-CE-04；生成new.xlsx，目标工作表含a.cc的[2,5]及4行记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | CE-012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 中 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 新建 |
| 分配给 | 周迅豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 周迅豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 首次写入时未创建工作簿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 1.准备存在的临时目录，确认new.xlsx不存在。 2.向apollo-1.0.0表写入a.cc、起点2、终点5、行数4。 3.直接调用写入函数后检查文件是否存在。 预期结果：生成new.xlsx，目标工作表含a.cc的[2,5]及4行记录。 实际结果：文件未生成，控制台报告追加打开文件失败。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | baseline/results.xml、pytest-output.txt（按用例编号定位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 读取不存在文件后虽然建立了DataFrame，保存时仍使用mode='a'，所以无法首次创建工作簿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 周迅豪 |  |  | 解决日期 |  |  | 2026-09-11 |  |  |
| 解决build |  | 无 |  |  | 解决方案 |  |  | 如下 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 按工作簿是否存在选择新建或追加模式；只在追加时使用if_sheet_exists。 验证计划：修复后重跑CE-012，并回归CE-011，检查新建成功且其他表保留。 当前结果：已修复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 周迅豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2 历史分析与标签

表3.4.2 BUG-M1-002 差异区块终止行多计一行

| 测试人 | 周宸怡 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-11 10:51 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | 历史分析与标签 |  |  | 功能编号 |  |  | HL |  |  |  |
| 测试项编号 | BUG-M1-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | R-HL-03；旧侧区间为[10,12]，共3行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | HL-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 高 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 新建 |
| 分配给 | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 差异区块终止行多计一行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 1.构造a.cc的一条提交记录，作者Alice，修复消息fix parser bug。 2.区块头为@@ -10,3 +10,3 @@，含两行上下文和一组替换行。 3.调用extract_diff_info，核对旧侧终止行。 预期结果：旧侧区间为[10,12]，共3行。 实际结果：返回区间[10,13]。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | baseline/results.xml、pytest-output.txt（按用例编号定位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | BUG-M1-003，同属diff解析，但根因不同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 源码使用start_line+period作为闭区间终点，没有减去1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 周宸怡 |  |  | 解决日期 |  |  | 2026-09-11 |  |  |
| 解决build |  | 无修复版本 |  |  | 解决方案 |  |  | 如下 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 对非空区块按start+count-1计算终点；零长度区块另定规则。 验证计划：修复后重跑HL-007，并回归区间相交用例HL-005、HL-006。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.3 BUG-M1-003 同一文件后续差异区块未提取

| 测试人 | 周宸怡 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-11 11:04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | 历史分析与标签 |  |  | 功能编号 |  |  | HL |  |  |  |
| 测试项编号 | BUG-M1-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | R-HL-03；返回两个区块，旧侧分别为[10,12]、[30,31]。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | HL-008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 高 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 新建 |
| 分配给 | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 同一文件后续差异区块未提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 1.构造同一a.cc文件的两个合法区块，旧侧起点/行数分别为10/3、30/2。 2.新增和删除总数各2。 3.调用extract_diff_info，检查结果条数及区间。 预期结果：返回两个区块，旧侧分别为[10,12]、[30,31]。 实际结果：只返回第一个区块；第二个区块缺失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | baseline/results.xml、pytest-output.txt（按用例编号定位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | BUG-M1-002；本项仅计区块遗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 使用re.search只查找一次区块头，后续区块未遍历。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 周宸怡 |  |  | 解决日期 |  |  | 2026-09-11 |  |  |
| 解决build |  | 无修复版本 |  |  | 解决方案 |  |  | 如下 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 遍历全部区块；同时保留提交标识，避免文件级增删总数按区块重复累计。 验证计划：重跑HL-008，并检查多区块情况下的文件统计口径及既有HL-011、HL-012。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4.4 BUG-M1-004 后续不相交记录清除了缺陷标签

| 测试人 | 周宸怡 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-11 10:10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | 历史分析与标签 |  |  | 功能编号 |  |  | HL |  |  |  |
| 测试项编号 | BUG-M1-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | R-HL-06；两种记录顺序均得到Bug=1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | HL-015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 高 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 新建 |
| 分配给 | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 后续不相交记录清除了缺陷标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 1.建立a.cc片段[10,20]，初始Bug=0。 2.传入同文件修复区间[12,14]、[30,32]。 3.另建相同工作簿交换顺序执行lable，比较两次标签。 预期结果：两种记录顺序均得到Bug=1。 实际结果：先相交后不相交得到0，交换顺序后得到1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | baseline/results.xml、pytest-output.txt（按用例编号定位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 每条记录都会重新赋值；后续不相交时进入else，把先前的1改为0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 周宸怡 |  |  | 解决日期 |  |  | 2026-09-11 |  |  |
| 解决build |  | 无修复版本 |  |  | 解决方案 |  |  | 如下 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 对片段汇总所有修复记录的相交结果，再统一写入标签，避免逐条覆盖。 验证计划：修复后重跑HL-015，两个顺序均为1；HL-016仍应为0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 周宸怡 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.3 数据汇总

表3.4.5 BUG-M1-005 合并区间内部记录未参与汇总

| 测试人 | 周迅豪 |  |  | 时间 |  |  | 2026-09-11 10:10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块名 | 数据汇总 |  |  | 功能编号 |  |  | CO |  |  |  |
| 测试项编号 | BUG-M1-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试需求 | R-CO-03；内部片段场景Bug=1、value均值5；链式场景Bug=1、value均值4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | CO-008、CO-009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严重程度 | 高 |  | 优先级 |  |  | 高 |  |  | 状态 | 新建 |
| 分配给 | 周迅豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送给 | 周迅豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷标题 | 合并区间内部记录未参与汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细描述 1.同文件输入[1,20]和[5,10]，value为2/8，Bug为0/1。 2.另测[1,5]、[4,9]、[8,12]，value为2/8/2，Bug为0/1/0。 3.调用汇总函数后重新打开输出，核对标签及均值。 预期结果：内部片段场景Bug=1、value均值5；链式场景Bug=1、value均值4。 实际结果：两个场景的Bug均为0；标签断言失败后，均值断言未执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 |  | baseline/results.xml、pytest-output.txt（按用例编号定位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关缺陷 |  | CO-008与CO-009为同一根因，仅记1个缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释 |  | 筛选原始记录时只保留覆盖合并区间起点或终点的项，完全位于内部的记录被漏掉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决者 |  | 周迅豪 |  |  | 解决日期 |  |  | 2026-09-11 |  |  |
| 解决build |  | 无修复版本 |  |  | 解决方案 |  |  | 如下 |  |  |
| 解决详细描述 |  | 按与合并区间相交的条件选取全部成员，再计算均值和最大标签。 验证计划：修复后重跑CO-008、CO-009，再回归CO-007、CO-010、CO-011。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭者 |  | 周迅豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5结果分析和结论

本轮共5项问题：CE 1项、HL 3项、CO 1项；高4项、中1项。CO-008与CO-009合并计数。各项均待修复，本轮不通过验收。修复后需运行相关用例和全量回归，再补充修复版本、验证结果及关闭记录。

本轮测试共执行40条用例，首次测试通过34条、失败6条。经分析，6条失败用例对应5项缺陷，其中克隆片段提取模块1项、历史分析与标签模块3项、数据汇总模块1项。CO-008和CO-009虽然输入场景不同，但都由汇总时遗漏内部区间引起，因此合并为一项缺陷。

修复后，先对原失败用例进行复测，再执行全部40条用例。回归测试全部通过，原有34条通过用例的结果保持正常。本次发现的5项缺陷均通过验证，未在本轮回归范围内发现新的问题。

从验证结果看，程序能够在目标工作簿不存在时完成首次写入；差异区块的终止行计算和多区块提取符合预期；同一片段的缺陷标签不再因修复记录的顺序变化而被清零；区间汇总也能够纳入内部记录，得到正确的标签和均值。这些修改解决了本轮测试发现的文件写入和数据处理问题。

综上，三个被测模块在本次设计的测试范围内达到预期要求，本轮测试通过。